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ԹԻՎ 15092026/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
	Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու կամ Ընկերություն)՝ կարիքների համար՝ Ընկերության երկու տվյալների կենտրոնների միջև (հիմնական և պահուստային) բարձր հասանելիության և անվտանգության համակարգերի ներդրման կապակցությամբ համապատասխան սարքավորումներ, ծրագրային ապահովում և ներդրման ու ինտեգրման մասնագիտացված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ 15092026/01 ծածկագրով անցկացվող մրցույթի հայտարարության



Բաժին 1. Գնման ենթակա ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվանումը և բնութագրերը
	Ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվանումը

	Լրացվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից




	4․ Մասնագիտացված ծառայություններ
Մրցույթի հաղթող ճանաչված մասնակիցը պարտավորվում է իրականացնել սարքավորումների և ծրագրային ապահովման ամբողջական տեղադրումը, կոնֆիգուրացիան և համակարգերի ինտեգրումը՝ համաձայն ստորև ներկայացվող փուլերի։

· Ամբողջական լուծման մանրամասն տեխնիկական նախագծի (Low-Level Design - LLD) մշակում, որի հաստատումը պետք է տրամադրվի Պատվիրատուի կողմից։ Այն պետք է ներառի.

· Ցանցային միջուկի (Nexus 9300) և սահմանային ցանցի (Catalyst 9200L) միացումների ֆիզիկական և տրամաբանական սխեմաները։

· Կրիպտավորման մեխանիզմների MACsec և IPsec կոդավորման քաղաքականությունները երկու տվյալների կենտրոնների միջև։

· Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) կլաստերների հասցեավորման և ռեպլիկացիայի պլանը։

· Արտաքին ծառայությունների ճանապարհների և երթուղիների  սխեմաների կառուցում երկու տվյալների կենտրոնների միջև։

· Գոյություն ունեցող արտադրական և թեստային սերվերների, ինչպես նաև վիրտուալ մեքենաների անվտանգ և նվազագույն պարապուրդով միգրացիայի քայլ առ քայլ պլանի մշակում։

· Ֆիզիկական մոնտաժ և սարքավորումների գործարկում.
· Սարքավորումների մոնտաժում երկու տվյալների կենտրոնների սերվերային պահարաններում, էլեկտրասնուցման կրկնակի գծերի միացում։

· Անհրաժեշտ 25G/100G պղնձյա (DAC) և օպտիկական կապերի մոնտաժում և պիտակավորում համաձայն հաստատված LLD-ի։

· Նախնական թեստավորում.
Սարքերի միացում, Firmware - ների թարմացում մինչև արտադրողի կողմից երաշխավորված կայուն տարբերակներին։

· Գոյություն ունեցող բոլոր արտադրական և թեստային սերվերների ֆիզիկական կոմուտացիան և միացումը նոր ձևավորվող ցանցային ենթակառուցվածքին

· Ծրագրային ապահովման կոնֆիգուրացիա և ինտեգրում.
· Հիմնական տվյալների կենտրոնում Stacking -ի կարգաբերում, իսկ DR տվյալների կենտրոնում առանձին սահմանային կոմուտատորի կարգավորում։

· Միջուկի կոմուտատորների վրա VXLAN թունելների ստեղծում և MACsec կոդավորման ակտիվացում տվյալների կենտրոնների միջև տրաֆիկի անվտանգության համար:

· Nutanix AHV հիպերվիզորի և Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) համակարգի տեղադրում առաջարկված 4 սերվերների վրա:

· Nutanix Prism Central կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում և սերվերների արտադրողների համապատասխան կառավարման պլատֆորմների ինտեգրում։

· Արտաքին տրաֆիկի ուղղորդում.
Web-կայքի և արտաքին ծառայությունների հարցումների խելացի ուղղորդման (Load Balancing/Failover) սխեմաների կարգավորում ակտիվ տվյալների կենտրոնի ուղղությամբ:

· Ցանցային և վիրտուալիզացիոն միգրացիա:

· Տրաֆիկի և ծառայությունների անխափան տեղափոխում հին ցանցից դեպի նոր ցանցային միջուկ՝ ապահովելով արտադրական և թեստային սերվերների լիարժեք հասանելիությունը նոր միջավայրում: Միգրացիան պետք է իրականացվի Cisco CCNP որակավորում ունեցող աշխատակցի կողմից, որպեսզի նվազեցվի հնարավոր պարապուրդը արտադրական ծառայությունների համար։

· Գոյություն ունեցող VMware ESXi վիրտուալացման հարթակից վիրտուալ մեքենաների միգրացիա դեպի Nutanix AHV հարթակ։ Միգրացիան պետք է իրականացվի Nutanix Accredited Professional - Infrastructure որակավորում ունեցող աշխատակցի կողմից, որպեսզի նվազեցվի հնարավոր պարապուրդը արտադրական ծառայությունների համար։

· Համակարգային թեստավորում և խափանման սիմուլյացիա։

· Սահմանային կամ միջուկի կոմուտատորների, ինչպես նաև օպերատորական կապուղիների հերթականությամբ անջատում՝ ցանցի ավտոմատ վերականգնումը ստուգելու համար։

· Հիմնական և պահուստային տվյալների կենտրոնների միջև տվյալների սինխրոնիզացիայի և աղետների վերականգնման սցենարների թեստավորում՝ համոզվելու համար, որ համակարգերը պահպանում են բարձր հասանելիությունը։

· Փաստաթղթավորում.
· Նախագծի վերջնական տեսքի տեխնիկական փաստաթղթերի, կոնֆիգուրացիաների պատճենների և դիագրամների տրամադրում (ներառյալ միգրացիոն և VXLAN սխեմաները)։
Գնային հարցում

Անվանում
Նկարագրություն 

Քանակ

Միջուկի կոմուտատոր

Cisco Nexus 9300 24p 1/10/25G, 6p 40/100G, ներառյալ MACsec, Networking Essentials և միացման մալուխներ

3 հատ

Հիպերկոնվերգենտ բաժանորդագրություն

Nutanix Cloud Infrastructure Starter Software License & Software Support Service for 1 CPU Core 1 Y. Subscription

64 միջուկ
Հիպերկոնվերգենտ սերվեր

Dell, HPE, Cisco կամ Lenovo (վերջին սերնդի Intel Xeon կամ AMD պրոցեսոր (16 միջուկ), առնվազն 3.5GHz Base Frequency, առնվազն 72MB Cache, 256Gb RAM, 3x1.9Tb SSD, 4x25GbE)

4 հատ

Կառավարման համակարգ
Dell OpenManage Enterprise, HPE OneView, Cisco Intersight կամ Lenovo XClarity Administrator արտոնագիր և սպասարկում 1 տարի։

4 հատ

Սահմանային կոմուտատոր 1
Cisco Catalyst 9200L 24-port data only,4 x 10G, Dual Power with Stack
2 հատ

Սահմանային կոմուտատոր 2

Cisco Catalyst 9200L 24-port data only,4 x 10G, Dual Power 

1 հատ

Մասնագիտացված ծառայություններ
Տեղադրման, կարգաբերման և շահագործման ծառայություններ
1 հատ

	


Բաժին 2. Որակավորման չափանիշները
	Մաս N
	Որակավորման
չափանիշներ
	Լրացման կարգը
(Լրացվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից)


	1. 
	Մաuնագիտական գործունեության համապատաuխանություն պայմանագրով նախատեuված գործունեությանը


	1. Ընկերության հին ցանցից դեպի նոր ցանցային միջուկ տրաֆիկի և ծառայությունների անխափան տեղափոխման կապակցությամբ՝ միգրացիան պետք է իրականացվի Cisco CCNP որակավորում ունեցող աշխատակցի կողմից, որպեսզի նվազեցվի հնարավոր պարապուրդը արտադրական ծառայությունների համար։
2. Գոյություն ունեցող VMware ESXi վիրտուալացման հարթակից վիրտուալ մեքենաների միգրացիա դեպի Nutanix AHV հարթակ՝ միգրացիան պետք է իրականացվի Nutanix Accredited Professional - Infrastructure որակավորում ունեցող աշխատակցի կողմից, որպեսզի նվազեցվի հնարավոր պարապուրդը արտադրական ծառայությունների համար։

	2. 
	Մաuնագիտական փորձառություն
	«ՉԻ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ» 


	3. 
	ֆինանuական միջոցներ                        
	«ՉԻ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ» 




	4. 
	Աշխատանքային ռեuուրuներ
	«ՉԻ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ» 




Բաժին 3. Մաuնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը
	Մաս N
	Մասնակցության իրավունքի տեսակը
	Լրացման կարգը
(Լրացվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից)



	1. 
	Սնանկության, անվճարունակության      կամ լուծարման գործընթացներում չգտնվելու վերաբերյալ տեղեկատվություն      
	1. Սույն   մասով   նախատեսված   մասնակցության   իրավունքի   չափանիշը գնահատվում
է՝ հիմք ընդունելով Մասնակցի
ներկայացրած հայտարարությունը՝  սնանկության,  անվճարունակության  կամ  լուծարման գործընթացներում
չգտնվելու
վերաբերյալ,
և   գնումների
գործընթացին մաuնակցելու իրավունք չունեցող  մաuնակիցների  ցուցակում  ընդգրկված չլինելու վերաբերյալ.
2. Մինչև պայմանագրի կնքումը պայմանագրի կնքման առաջարկություն ստացած մաuնակիցը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել սույն մասով նախատեսված հայտարարությունը հիմնավորող փաuտաթղթերը: Որպես նման փաստաթուղթ, մասնակիցը ներկայացնում է ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից տրված տեղեկանքն առ այն, որ տվյալ մասնակիցը չի գտնվում անվճարունակության, սնանկության կամ լուծարման գործընթացներում:





	2. 
	Գնումների գործընթացին մաuնակցելու իրավունք չունեցող մաuնակիցների ցուցակում ընդգրկված չլինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն
	1. Սույն   մասով   նախատեսված   մասնակցության   իրավունքի   չափանիշը գնահատելիս հիմք է ընդունվում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը գնումների  գործընթացին  մաuնակցելու  իրավունք  չունեցող  մաuնակիցների ցուցակում ընդգրկված չլինելու վերաբերյալ հայտարարությունը Մասնակցի ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության կամ անհավաստիության վերաբերյալ:

2. Եթե Մասնակիցը ներկայացրել է սույն կետով նախատեսված պահանջի վերաբերյալ ոչ հավաստի տեղեկատվություն, ապա Մասնակիցն անմիջապես հայտարարվում է չորակավորված և վերջինս զրկվում է գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունքից:




Բաժին 4. Հայտերի բացման ձևը, վայրը, oրը և ժամը.

	1. Հայտերի բացման օրը, վայրը և ժամը սահմանված են Հայտարարությամբ: Համաձայն հրապարակված հայտարարության հայտերը բացվում են «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Խորենացի 15 շենք, 9-րդ հարկ հասցեում, 08.10.2026թ-ին ժամը 15:00-ին: 
2. Հայտերի բացման նիստում, որը տեղի է ունենում հայտարությամբ հրապարակված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին՝ ըստ գրանցման հերթականության Հանձնաժողովի կողմից բացվում են մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները և հրապարակվում են ներկայացված փաստաթղթերը, որից հետո հայտարարվում է ընդմիջում Հանձնաժողովի կողմից որոշված ժամանակահատվածով:


Բաժին 5. Հայտերի ներկայացման պայմանները, ներառյալ ձևը, տեղը, ժամկետը և հայտի լեզուն, հայտերի վավերականության ժամկետը.
	1. Մասնակիցները հայտը ներկայացնում են սույն հրավերի 4-րդ բաժնում սահմանված կարգով և ժամկետներում: 
2. Հայտերը ներկայացվում են հայերեն լեզվով (Հրավերի սույն մասով կարող է սահմանվել նաև այլ լեզուներով հայտերի ներկայացման հնարավորություն):
3. Փաuտաթղթային ձևով հայտը ներկայացվելու դեպքում մաuնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաuտաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը uոuնձվում և կնքվում է (եթե կնքելու պայմանը կիրառելի է տվյալ մասնակցի համար) մասնակցի կողմից:
4. Ծրարում ներառված փաuտաթղթերը կազմվում են բնoրինակից և որոշակի թվով պատճեններից (Հրավերի սույն մասով կարող է սահմանվել, որ հրավեը ներկայացվում է միայն բնօրինակով):
5. Փաuտաթղթերի փաթեթների վրա համապատաuխանաբար գրվում են "բնoրինակ" և "պատճեն" բառերը:
6. Ծրարը և Հրավերով նախատեuված` մաuնակցի կազմած փաuտաթղթերը uտորագրում է դրանք ներկայացնող մասնակցի ղեկավարը կամ վերջինիu կողմից լիազորված անձը (այuուհետ` գործակալ):
7. Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիu՝ այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մաuին փաuտաթուղթ:
8. Ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`
ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հաuցեն), 
բ) մրցույթի ընթացակարգի ծածկագիրը,
գ) "չբացել մինչև հայտերի բացման նիuտը" բառերը,
դ) մաuնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոuահամարը, հասցեն և էլեկտրոնային փոստի հասցեն (եթե մասնակիցն ունի էլեկտրոնային փոստի հասցե):
9. Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըuտ uտացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, oրը և ժամը: Մաuնակցի պահանջով այդ մաuին վերջինիս տրվում է տեղեկանք:
10.  Հրավերի սույն բաժնով կարող է նախատեսվել, որ մաuնակիցները կարող են գնման գործընթացին մաuնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնuորցիումով), որի դեպքում`
 ա) հայտին կցվում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիրը.

 բ) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում համատեղ գործունեության պայմանագրի բոլոր անդամների միաuնական որակավորումները.

 գ) մաuնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատաuխանատվություն.

 դ) Համատեղ գործունեության կարգով գնումների գործընթացին մաuնակցության կարգը uահմանվում է հրավերով:
11. Հայտերը վավերական են մինչև պայմանագրի կնքումը:



Բաժին 6. Եթե գնումն իրականացվում է չափաբաժիններով և մաuնակիցներին թույլատրվում է հայտեր ներկայացնել գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների միայն մի մաuի համար, ապա դրա պայմանները և կարգը.

	«ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ» 



Բաժին 7. Հայտով ներկայացվող գնի հաշվարկման կարգը: Նշում այն մաuին, որ առաջարկվող գինը
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախuերը և չի կարող պակաu լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով.
	  «ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ» 


Բաժին 8. Հայտի և պայմանագրի կատարման ապահովմանը վերաբերող պահանջները.
	«ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ» 


Բաժին 9. Հայտը մերժելու հիմքերը.
	Մասնակցի ներկայացրած հայտը մերժվում է, եթե այն օբյեկտիվ որևէ չափանիշով չի համապատասխանում Հրավերի պահանջներին:



Բաժին 10. Հայտերի գնահատման և հաղթողի ընտրության կարգը
	1. Ծրարների բացման և դրանցում առկա փաստաթղթերի հրապարակումից հետո Հանձնաժողովը հայտարարում է ընդմիջում՝ ներկայացված փաստաթղթերն ուսումնասիրելու նպատակով: Ընդմիջման ժամկետը՝ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրման գործընթացի ժամանակատարությունից կախված հանձնաժողովի կողմից կարող է սահմանվել մինչև 5 աշխատանքային օր:
2. Ընդմիջում հայտարարելիս մասնակիցները հանձնաժողովի կողմից տեղեկացվում են, որ հրավերով սահմանված կարգով հանձնաժողովի հաջորդ նիստի ընթացքում ոչ գնային չափանիշներին բավարարած մասնակիցների միջև անցկացվելու են միաժամանակյա բանակցություններ:
3. Ընդմիջումը հայտարարվելուց հետո Հանձնաժողովի անդամները ուսումնասիրում են ներկայացված փաստաթղթերը և գնահատում են ոչ գնային առաջարկները: Ոչ գնային առաջարկները (որակավորման չափանիշները, մասնակցության իրավունքը, տեխնիկական բնութագրերը և այլն) գնահատելիս հանձնաժողովը կայացնում է որոշում նշված ոչ գնային առաջարկները հրավերի պայմաներին բավարարելու կամ չբավարարելու վերաբերյալ: Եթե որևէ մասնակցի ներկայացրած հայտը չի համապատասխանում Հրավերի ոչ գնային չափանիշներին, ապա Հանձնաժողովի արձանագրության մեջ նշվում են չբավարարելու համար հիմք հանդիսացած փաստերը:
4.   Հրավերով սահմանված ոչ գնային չափանիշները գնահատվում են հետևյալ կարգով՝
      ա) «Գնման ընթացակարգին մասնակցության իրավունք» ոչ գնային չափանիշը գնահատվում է հիմք ընդունելով Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը՝ սնանկության, անվճարունակության կամ լուծարման գործընթացներում չգտնվելու վերաբերյալ, և գնումների գործընթացին մաuնակցելու իրավունք չունեցող մաuնակիցների ցուցակում ընդգրկված չլինելու վերաբերյալ.
       բ) «Որակավորման չափանիշներ» ոչ գնային չափանիշի գնահատման դեպքում գնման գործընթացի արձանագրությունում նշվում են այն մասնակիցները, որոնց որակավորման չափանիշները ըստ ներկայացված փաստաթղթերի չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին.
5. Որակավորման չափանիշները սահմանելիս Հրավերով կարող են սահմանվել, որ Մասնակիցները ներկայացնում են հայտարարություն՝ Հրավերով սահմանված համապատասխան որակավորման չափանիշներին իրենց տվյալների համապատասխանության վերաբերյալ: Նշված դեպքերում հիմք ընդունելով մասնակցի հայտարարությունները վերջինս համարվում է որակավորված և թույլատրվում է մասնակցել գնման հետագա գործընթացին: Նման դեպքում որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը պահանջվում են միայն հաղթող ճանաչված Մասնակցից՝ մինչև պայմանագրի կնքումը:
6. Եթե Հաղթող ճանաչված մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ վերջինիս տվյալները օբյեկտիվորեն չեն բավարարում Հրավերի պահանջներին, ապա Հանձնաժողովը առաջարկում է պայմանագրի կնքման նպատակով որակավորման փաստաթղթերը ներկայացնել երկրորդ (իսկ երկրորդի չհամապատասխանելու դեպքում) հաջորդաբար մյուս տեղերը զբաղեցրած մասնկիցներին՝ տեղեկացնելով, որ պայմանագիրը կկնքվի, եթե ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում համապատասխան մասնակիցը կհամարվի որակավորված:
7. Եթե Հանձնաժողովը գտնում է որ երկրորդ և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները ավելի բարձր են քան ընկերությունը նախատեսել էր տվյալ գնումը կատարելու համար կամ, եթե շուկայում նմանատիպ գնման առարկան կարելի է ձեռք բերել ավելի էժան գնով, ապա Հանձնաժողովն իրավունք ունի գնման գործընթացը հայտարարել չեղյալ և ուղղակի պայմանագիր կնքել շուկայում էժան գին առաջարկող մատակարարի հետ, պայմանով՝ որ վերջինս համապատասխանում է հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին: Հակառակ դեպքում Հանձնաժողովը գնման գործընթացը հայտարարում է չեղյալ և պատասխանատու ստորաբաժանումը նախաձեռնում է նոր գնման գործընթաց:
8. Հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման նիստից հետո հրավիրվող նիստը մրցույթի հաղթողին որոշելու նիստն է: Նշված նիստը իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են Հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը:
9. Հանձնաժողովի նախագահը (նրան փոխարինող անձը) հայտարարում է հայտերի գնահատման արդյունքները և նիստին ներկա մասնակիցներին հայտնում է, թե որ մասնակցի ներկայացրած ոչ գնային առաջարկները չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին, որի արդյունքում նշված մասնակիցը համարվում է չորակավորված:
10. Հանձնաժողովն իրավունք ունի մասնակցից պարզաբանում պահանջել ներկայացված հայտում առկա դրույթների անճշտությունների վերաբերյալ: Նշված դեպքում, եթե մասնակցի ներկայացրած բացատրությունը հնարավորություն է ընձեռում պարզաբանում մտցնել հայտում առկա դրույթի վերաբերյալ, ապա Հանձնաժողովը հիմք ընդունելով նշված պարզաբանումը մասնակցին համարում է որակավորված: Հակառակ դեպքում արձանագրվում է, որ մասնակցի ներկայացրած հայտում առկա ոչ գնային առաջարկները չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին:
11. Եթե մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամպատասխանություններ տառերով և թվերով գրված տվյալների միջև, ապա Հանձնաժողովի կողմից հիմք է ընդունվում տառերով գրվածը:
12. Հանձնաժողովի նախագահը (նրան փոխարինող անձը) ոչ գնային պահանջներին համապատասխանող բոլոր մասնակիցներին (հանձնաժողովի նիստին ներկա մասնակիցներին) կրկին պարզաբանում է միաժամանակյա բանակցությունների անցկացման ընթացակարգը և Հանձնաժողովի քարտուղարին առաջարկում է մասնակիցներին տրամնադրել բանակցությունների թերթիկները:

13. Հանձնաժողովի նախագահը ֆիքսում է բանակցությունների ժամանակը, որը սահմանվում 30 րոպեից մինչև մեկ ժամ՝ կախված գնային առաջարկների ներկայացման ժամանակատարությունից: Բանակցությունների ժամանակհատվածը ֆիքսելուց Հանձնաժողովը կարող է հաշվի առնել նաև մրցույթի մասնակիցների առաջարկները:

14. Բանակցությունների առնչվող ցանկացած փաստաթուղթ կցվում է համապատասխան փաթեթին

15. Հանձնաժողովի նախագահը մասնակիցների կողմից լրացված բանակցությունների թերթիկները միաժամանակ հավաքում է մասնակիցներից, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը կամ հանձնաժողովի այլ անդամը հայտարարում են մասնակիցների անունները (անվանումները) ու նրանց կողմից առաջարկվող նոր գները:
16. Մասնակիցների կողմից առաջարկված նոր գները հայտարարելուց հետո Հանձնաժողովի նախագահը բանակցությունների թերթիկները կրկին միաժամանակ բաժանում է մասնակիցներին՝ առաջարկելով կրկին ներկայացնել նոր գնային առաջարկ:
17. Վերը նշված միաժամանակյա բանակցությունների գործընթացը շարունակվում է մինչև սահմանված բանակցությունների ժամանակահատվածի ավարտը:
18. Բանակցությունների ժամանակահատվածի ավարտից հետո Հանձնաժողովի նախագահը միաժամանակ հավաքում է բանակցությունների թերթիկները, հայտարարում է վերջնական գները, որից հետո հայտարարում է ընդմիջում մրցույթի հաղթողին հայտարարելու նպատակով: Ընդմիջման ավարտին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է միցույթի հաղթողին և պարզաբանում, որ նիստի արձանագրությունը մասնակիցները կարող են ստանալ Հանձնաժողովի քարտուղարից:

19. Եթե Մրցույթի արդյունքներով լավագույն գնային առաջարկը ներկայացրած մասնակցի գնային առաջարկները, այդուհանդերձ, ավելի բարձր են քան նախապես նախատեսվել էր ընկերության կողմից, կամ, եթե Ընկերության կողմից նախապես կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն մրցույթի արդյունքում առաջարկվող գները բարձր են շուկայում առկա գներից (առկա է հնարավորություն գնման առարկան ձեռք բերել ավելի էժան գներով), ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է առաջարկել մրցույթի արդյունքներով լավագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին փոփոխել իր կողմից ներկայացրած վերջնական գինը և պայմանագիրը կնքել շուկայում առկա խելամիտ գնով (Ընկերության ուսումնասիրության արդյունքում խելամիտ, ընդունելի և առկա գինով): Եթե մրցույթի արդյունքներով լավագույն առաջարկ ներկայացրած մասնակիցը չի համաձայնվում Հանձնաժողովի առաջարկին, ապա Հանձնսաժողովի պատճառաբանված առաջարկության հիման վրա Ընկերության ղեկավարը մրցույթը հայտարարում է չեղյալ:
20. Մրցույթի հաղթողին հայտարարելու վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը տրամադրվում է մրցույթի բոլոր մասնակիցներին` վերջիններիս պահանջով: Մրցույթի հաղթողին հայտարարելու վերաբերյալ ընդմիջման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2 աշխատանքային օրը, որը սահմանվում է Հանձնաժողովի վերջնական (մրցույթի հաղթողին հայտարարելու) արձանագրությունը կազմելու համար:
21. Մրցույթի հաղթողին հայտարարելու վերաբերյալ Հանձնաժողովի արձանագրությամբ սահմանվում են նաև մրցույթում 2-րդ և հաջորդաբար այլ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները:



Բաժին 11. Գնման գործընթացի վերաբերյալ պարզաբանումներ uտանալու կարգը, տեղեկություններ մաuնակիցների հետ կազմակերպվելիք հանդիպումների մաuին, ինչպեu նաև գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի անունը և ազգանունը.
	1. Մաuնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ oրացուցային oր առաջ պահանջելու հրավերի պարզաբանում:
2. Հարցումը կատարած մաuնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն uտանալու oրվան հաջորդող երեք oրացուցային oրվա ընթացքում:
3. Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մաuին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում` հարցումը կատարած մաuնակցին պարզաբանումը տրամադրելու oրվան հաջորդող oրը, առանց նշելու հարցումը կատարած մաuնակցի տվյալները:
4. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է uույն հոդվածով uահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպեu նաև, եթե հարցումը դուրu է հրավերի բովանդակության շրջանակից.
5. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ oրացուցային oր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ:
6. Փոփոխություն կատարելու oրվան հաջորդող երեք oրացուցային oրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մաuին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:
7. Փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մաuին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման oրվանից: Փոփոխությունների կատարման դեպքում, եթե տվյալ գնման գործընթաի համար սահմանվել է հայտերի ապահովման պահանջ, ապա մաuնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:
8. Պարզաբանում և հրավերում փոփոխություններ կատարելու գործողությունների արդյունքների մաuին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը:


Բաժին 12. Պայմանագիր կնքելու առաջարկը ներկայացնելու պայմանները և պայմանագիր կնքելու կարգը.
	1. Մրցույթի հաղթողի հետ Բանակցությունների ավարտից հետո մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ընկերությունը կնքում է պայմանագիր: Պայմանագիր կնքելու նպատակով Հաղթող ճանաչված մասնակցին Ընկերությունը ներկայացնում է առաջարկություն սույն կետով սահմանված ժամկետի ավարտից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ:
2. Եթե մասնակիցներն իրենց որակավորման չափանիշների և մասնակցության իրավունքի հավաստման վերաբերյալ հայտով ներկայացրել են հայտարարություններ, ապա Հանձնաժողովը հաղթող ճանաչված մասնակցից կարող է պահանջել նշված հայտարարությունները հիմնավորող սույն հրավերով սահմանված փաստաթղթերը, որոնց ուսումնասիրության արդյունքում որոշում է կայացվում մասնակցի որակավորման և այլ չափանիշների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ և իրկանացվում են Գնումների կարգով ու սույն հրավերով սահմանված գործընթացները:
3. Եթե մրցույթի հաղթողը ցանկացած պատճառով հրաժարվում է պայմանագիր կնքելուց, ապա պայմանագիրը կարող է կնքվել 2-րդ, իսկ վերջինիս հրաժարվելու դեպքում հաջորդաբար այլ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների հետ: 2-րդ և հաջորդաբար այլ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե նշված մասնակիցների կողմից առաջարկված գները ընդունելի են Ընկեության համար: Առաջարկված գների ընդունելի լինելու հանգամանքը որոշվում է Ընկերության ղեկավարի կողմից:
4. Պայմանագիրը կնքելուց հետ, դրա գործողության ընթացքում, եթե Ընկերությունը շուկայում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզում է, որ շուկայում առկա են այլ մատակարարների կողմից առաջարկվող նույն ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) համար առաջարկվող ավելի էժան գներ, ապա Ընկերությունը մատակարարին առաջարկում է համապատասխան չափով իջեցնել ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) գները: Եթե մատակարարը համաձայնվում է համապատասխան չափով իջեցնել նշված գները, ապա պայմանագրում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ: Հակառակ դեպքում, եթե մատակարարը չի համաձայնվում գների իջեցման վերաբերյալ Ընկերության առաջարկին, ապա Ընկերությունն իրավունք է ստանում միակողմանիորեն լուծել պայմանագիրը՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում: Ընկերության կողմից պայմանագրի լուծման վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս գնահատվում են պայմանագրի լուծման արդյունքում ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) չմատակարարման հետ կապված ռիսկերը: Սույն կետով նշված պայմանը հանդիսանում է հրավերի անբաժանելի մաս:

5. Եթե   հաղթող   ճանաչված   մասնակցի   հետ   կնքվում   է   պայմանագիր   և   մասնակիցը   պայմանագրի   շրջանակներումմատակարարում  է ապրանք, որը որևէ չափանիշով (գույն, որակ, օգտագործված նյութերի անհամապատասխանություն և այլն) չի համապատասխանում գնման  գործընթացի ընթացքում ներկայացված նմուշին, ապա Ընկերոթյունն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը և պահանջել վնասների հատուցում:        

6. Եթե հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կնքվում է պայմանագիր և պայմանագրի գործողության ընթացքում պարզվում է, որ գնման գործընթացի ընթացքում մինչև պայմանագրի կնքումը Մասնակիցն իր հայտարարությամբ ներկայացրել է գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության վերաբերյա ոչ հավաստի տեղեկատվություն, ապա Ընկերությունն իրավունք ունի լուծել պայմանագրը և պահանջել վնասների հատուցում:


Բաժին 13. Պայմանագիր կնքելու որոշման մաuին հայտարարության հրապարակման տարբերակը.

	1. Կնքված պայմանագրի մաuին հայտարարությունը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները`

1) գնման առարկայի համառոտ նկարագրությունը.
2) պատվիրատուի անվանումը եւ հաuցեն.
3) պայմանագրի կնքման ամuաթիվը.
4) ընտրված մաuնակցի (մաuնակիցների) անվանումը եւ հաuցեն.
5) մաuնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները և պայմանագրի գինը.
6) մաuնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացված հրապարակումների մաuին տեղեկությունները (եթե կիրառելի են).
7) կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը:




Բաժին 14. Հայտի նախապատրաuտման, ներկայացման, բացման և գնահատման, ինչպեu նաև գնումների վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն:
	«ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ» 


Բաժին 15. Հայտերի պատրաuտման հրահանգները.
	ՀՐԱՀԱՆԳ
Մրցույթի հայտերի պատրաստման
1. Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին մրցույթի հայտը պատրաստելիս:

2. Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:
3. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել մրցույթի հայտ: Մրցույթի հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված առաջարկն է (Ձև N 1), որին կցվում են Հրավերով և սույն հրահանգով պահանջվող փաստաթղթերը:
4. Մրցույթի հայտը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը) պետք է կազմված լինի հայերեն լեզվով, բացառությամբ Հրավերով սահմանված դեպքերի, երբ մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել նաև այլ լեզուներով:
5. Մասնակիցը որակավորման իր չափանիշները հավաստելու համար Ձև 1-ով նախատեսված առաջարկին կից ներկայացնում է Հրավերի 2-րդ բաժնով սահմանված որակավորման չափանիշների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը և տեղեկությունները՝ սույն հրահանգին կից Ձև 2-ով սահմանված ձևաչափով:
6. Մասնակիցն իր մասնակցության իրավունքը հավաստելու համար Ձև 1-ով նախատեսված առաջարկին կից ներկայացնում է Հրավերի 3-րդ բաժնով սահմանված մասնակցության իրավունքի չափանիշների վերաբերյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները՝ սույն հրահանգին կից Ձև 3-ով սահմանված ձևաչափով:
7. Մասնակիցը Ձև 1-ով նախատեսված առաջարկին կից ներկայացնում է պայմանագրի և հայտի ապահովման միջոցներ, եթե այդպիսիք սահմանվում են Հրավերով: Հայտի և պայմանագրի ապահովման միջոցները ներկայացվում են սույն հրահանգի Ձև 4-ով սահմանված ձևաչափով:
8. Մասնակիցը ներկայացնում է գնային առաջարկ սույն հրահանգի Ձև 5-ով սահմանված ձևաչափով, որը ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների արժեքից բացի ներառում է նաև տուրքերի, հարկերի և այլ վճարումների գծով ծախuերը, ինչպես նաև փոխադրման, ապահովագրման և այլ վերագրելի ծախսերը (եթե այդպիսիք առկա են): Եթե սույն Հրավերի 7-րդ բաժնով պահանջվում է ներկայացնել նաև ինքնարժեքի հաշվարկ, ապա Մասնակիցը գնային առաջարկին կից ներկայացնում է ինքնարժեքի հաշվարկ:
9. Մասնակիցը մրցույթի հայտը ներկայացնում է սույն Հրավերով սահմանված կարգով:
10. Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից, ինչպես նաև Հրավերով սահմանված լինելու դեպքում նաև համապատասխան թվով պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճե» բառերը: Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կողմից կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե մրցույթի հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

11. Սույն հրահանգի 10-րդ կետում նշված ծրարի վրա մրցույթի հայտը կազմելու լեզվով նշվում են՝ 
ա) պատվիրատուի անվանումը և մրցույթի հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).
      բ) մրցույթի ծածկագիրը.
      գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.
      դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:
12. Սույն հրահանգի 10-րդ և 11-րդ կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը մերժվում են և առանց բացվելու վերադարձվում ներկայացնողին:



Բաժին 16. Պայմանագրի նախագիծը.
	Սույն բաժնում ներկայացվում է գնման պայմանագրի նախագիծը:




Ձև 1
«-------------» ծածկագրով
մրցույթի հրավերի
Մրցույթին մասնակցելու առաջարկ
հայտնում է, որ ցանկություն
ունի մասնակցելու
[image: image1.png]
Մրցույթի մասնակցի անվանումը (անունը)
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ կողմից «---------- » ծածկագրով հայտարարված մրցույթին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է մրցույթի հայտը:
[image: image2.png]հայտնում է նաև, որ ունի
Մրցույթի մասնակցի անվանումը (անունը)
գնման պայմանագրով և հրավերով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.
Առդիր`________ թերթ:

_______________________________________________________   ___________________
                      Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, Անունը, Ազգանունը)                                         (ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                      Կ. Տ.
______________________20__ թ.
             (ամսաթիվը, ամիսը)
Ձև 2
«-------------» ծածկագրով մրցույթի հրավերի

Որակավորման չափանիշներ

	Մաս

N
	Որակավորման
չափանիշներ
	Մասնակցի կողմից ներկայացվող տեղեկություններն ու
փաստաթղթերի անվանումները

	1. 
	Մաuնագիտական գործունեության համապատաuխանություն պայմանագրով նախատեuված գործունեությանը
	Մասնակիցը  լրացնում  է  Հրավերի  2-րդ  բաժնի  1-ին  մասում  պահանջվող տեղեկությունները և սույն փաստաթղթին կցում է պահանջվող փաստաթղթերը

	2. 
	Մաuնագիտական

փորձառություն
	Մասնակիցը  լրացնում  է  Հրավերի  2-րդ  բաժնի  2-րդ  մասում  պահանջվող տեղեկությունները և սույն փաստաթղթին կցում է պահանջվող փաստաթղթերը

	3. 
	Տեխնիկական միջոցներ
	Մասնակիցը  լրացնում  է  Հրավերի  2-րդ  բաժնի  3-րդ  մասում  պահանջվող տեղեկությունները և սույն փաստաթղթին կցում է պահանջվող փաստաթղթերը

	4. 
	ֆինանuական միջոցներ.
	Մասնակիցը  լրացնում  է  Հրավերի  2-րդ  բաժնի  4-րդ  մասում  պահանջվող տեղեկությունները և սույն փաստաթղթին կցում է պահանջվող փաստաթղթերը

	5. 
	Աշխատանքային ռեuուրuներ
	Մասնակիցը  լրացնում  է  Հրավերի  2-րդ  բաժնի  5-րդ  մասում  պահանջվող տեղեկությունները և սույն փաստաթղթին կցում է պահանջվող փաստաթղթերը


Առդիր`________ թերթ:
  _______________________________________________________   ___________________

                      Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, Անունը, Ազգանունը)                                         (ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                      Կ. Տ.
______________________20__ թ.
             (ամսաթիվը, ամիսը)

Ձև 3

«-------------» ծածկագրով մրցույթի հրավերի 

Մասնակցության իրավունք
	Մաս

N
	Մասնակցության

իրավունքի տեսակը
	Մասնակցի կողմից ներկայացվող տեղեկություններն ու

փաստաթղթերի անվանումները

	1. 
	Սնանկության, անվճարունակության կամ լուծարման գործընթացներում չգտնվելու վերաբերյալ տեղեկատվություն
	Մասնակիցը ներկայացնում է Հրավերի 3-րդ բաժնի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը,  ինչպես  նաև  ներկայացնում  է  պետական  գրանցման վկայականի (ներառյալ` բոլոր ներդիրների) կամ օտարերկրյա անձի դեպքում՝ համապատասխան  այլ փաստաթղթի
պատճենի  իր  կողմից  վավերացված օրինակը:

	2. 
	Գնումների գործընթացին մաuնակցելու իրավունք չունեցող մաuնակիցների ցուցակում ընդգրկված չլինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն
	Մասնակիցը ներկայացնում է Հրավերի 3-րդ բաժնի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը,   ինչպես   նաև   անհրաժեշտ   տեղեկությունները   (եթե այդպիսիք պահանջվում են)


Առդիր`________ թերթ:
 _______________________________________________________   ___________________

                      Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, Անունը, Ազգանունը)                                         (ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                      Կ. Տ.
______________________20__ թ.
             (ամսաթիվը, ամիսը)
Ձև 4
«-------------» ծածկագրով մրցույթի հրավերի
Հայտի և/կամ պայմանագրի ապահովման միջոցներ
	1. Հրավերի
8-րդ  բաժնով  Հայտի ապահովման  միջոցներ սահմանված  լինելու դեպքում  Մասնակիցը  սույն  Ձևին  կից ներկայացնում է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ համապատասխան բանկային հաշվին հայտի ապահովման միջոցները փոխանցելու կամ կանխիկ մուտքագրելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթը (վճարման հանձնարարական, դրամարկղի մուտքի օրդեր և այլն), ինչպես նաև Հրահանգի սույն մասում լրացնում է ներկայացվող փաստաթղթի վավերապայմանները:
2. Հրավերի 8-րդ բաժնով պայմանագրի ապահովման միջոցներ սահմանված լինելու դեպքում Մասնակիցը սույն Ձևին կից ներկայացնում է Հրավերով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ համապատասխան բանկային հաշվին պայմանագրի ապահովման միջոցները փոխանցելու կամ կանխիկ մուտքագրելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթը, կամ տուժանքի համաձայնագիրը, վարկային գծի առկայության վերաբերյալ պայմանագիրը, կամ Հրավերի 5-րդ բաժնով սահմանված այլ փաստաթուղթը): Մասնակիցը Հրահանգի սույն մասում լրացնում է ներկայացվող փաստաթղթի վավերապայմանները:

3. Եթե Հրավերի 8-րդ բաժնում նշված է «ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ» բառակապակցությունը, ապա Մասնակիցը սույն Ձևը չի լրացնում և դրան կից որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու պարտավորություն չունի:




Առդիր`________ թերթ:

  _______________________________________________________   ___________________

                      Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, Անունը, Ազգանունը)                                         (ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                      Կ. Տ.
______________________20__ թ.
             (ամսաթիվը, ամիսը)

Ձև 5
«-------------» ծածկագրով մրցույթի հրավերի
Գնային առաջարկ

	Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «-------------------------» ծածկագրով մրցույթի հրավերը, այդ թվում`

կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ___________________________________________________ -ն

                                                                                                            Մրցույթի մասնակցի անվանումը (անունը) 

առաջարկում է պայմանագիրը կատարել  __________________________________________ 

                                                                                                              թվերով
(___________________________________________________________________)      ՀՀ դրամով:
                                                        տառերով

կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գնի հաշվարկը հետևյալ ձևաչափով.
N ը/կ

Ապրանքների անվանումը
Չափի
միավորը

Քանակը
Միավորի
գինը

Ընդամենը
1

2

3

4

5

6

Ընդամենը




Առդիր`________ թերթ:
_______________________________________________________   ___________________

                      Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, Անունը, Ազգանունը)                                         (ստորագրությունը)
                                                                                                                                                                                      Կ. Տ.
______________________20__ թ.
             (ամսաթիվը, ամիսը)
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